Sistema de informações para grupos de pesquisa
Plano de Projeto

# Introdução
O projeto consiste de um sistema de informações para grupos de pesquisa, ou seja, um sistema que organiza os grupos de pesquisa, onde será possível visualizar grupos de pesquisa associados a determinadas linhas de pesquisa, documentos, membros associados aos grupos, entre outros.
# Grupo e membros
O grupo de desenvolvimento do sistema consiste de alunos da graduação (ou pós-graduação) do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, que cursam a disciplina de Engenharia de Software.
Os membros do grupo são: Lucas R. Colucci, Rafael R. Manzo, Evandro Giovanini, Geraldo C. Zampoli, Henrique G. P. Lima, Jorge J. G. Leandro, Samuel Plaça, Wilson K. Mizutani, Fernando O. Aluani.
# Práticas do projeto
Usaremos algumas práticas do Desenvolvimento Ágil no projeto, como o pair programming e as retrospectivas ao final de cada iteração.
Utilizaremos o Processo Unificado Aberto (OpenUP) no desenvolvimento do projeto.
Além disso, usaremos controle de versão através do Git.
# Principais objetivos das iterações

Iteração	Objetivos	Data
I1		22/08/11 – 12/09/11
I2		12/09/11 – 04/10/11
I3		04/10/11 – 24/10/11
I4	Começar internacionalização / Adicionar/Atualizar documentos / Correção de bugs / Continuação do desenvolvimento dos CRUDs / Sistema de Login	24/10/11 – 09/11/11
I5		09/11/11 – 30/11/11

# Aprendizado
Aprendemos com o projeto que a prática de algumas idéias de métodos ágeis, como o pair programming, facilitam o desenvolvimento do projeto.
Também vimos que a comunicação entre os integrantes do grupo é de suma importância para a rápida evolução do projeto. Além disso, a comunicação com o cliente do sistema também é muito importante para que não sejam necessárias mudanças futuras no projeto devido a falta de comunicação.
Troca de papéis durante o projeto atrasou siginificantemente a evolução do sistema devido a necessidade de aprendizado do cargo antes da prática.