Sistema de informações para grupo de pesquisa
Plano de Iteração

1. Informações principais

Informações	Data
Início da iteração	09/11/11
Data da reunião	09/11/11
Fim da iteração	11/12/11

2. Principais objetivos

- Internacionalização do Software.
- Implementar CRUD Contribuinte vs Usuario
- Implementar seleção múltipla nos CRUDs e corrigir relacionamentos ManytoMany
- Correção de relacionamentos nos CRUDs
- Aperfeiçoamento de Validations
- Elaborar todos os artefatos do OpenUp
- Corrigir bugs
- Definição de Layout
- Implementar upload de pdf para publicação

3. Trabalhos da iteração

Palavras-chave	Prioridade	Pontos	Status	Responsável	Horas Trabalhadas
Architecture Notebook	Média		Não terminado	Fernando Omar Aluani
Diagrama de Estados	Média		Não terminado	Fernando Omar Aluani
Diagrama de Objetos	Média		Não terminado	Fernando Omar Aluani
Diagrama de Classes	Média		Não terminado	Fernando Omar Aluani
Diagrama de Arquitetura	Média		Não terminado	Fernando Omar Aluani
Diagrama de Atividades	Média		Não terminado	Fernando Omar Aluani

Documento Design	Média	3	Terminado	Geraldo Castro Zampoli, Lucas Rodrigues Colucci e Jorge de Jesus Gomes Leandro
Casos de uso	Média	10	Não terminado	Todos
Adaptação de JSPs para Internacionalização	Alta	5	Não terminado	Samuel Placa
Aperfeiçoar Validation nos Controllers	Alta	2	Não terminado	Wilson Kazuo Mizutani
Refatorar CRUD Usuario x Contribuinte	Alta		Não terminado	Henrique Gemignani Passos Lima
Documento Vision	Média		Não terminado	Henrique Gemignani Passos Lima
Documento Use Case	Média		Não terminado	Henrique Gemignani Passos Lima
Documento Glossary	Média		Não terminado	Henrique Gemignani Passos Lima
Documento Test Log	Média		Não terminado	Rafael Reggiani Manzo
Documento Case Test	Média		Não terminado	Rafael Reggiani Manzo
Documento Test Script	Média		Não terminado	Rafael Reggiani Manzo
Definir Layout	Baixa		Não terminado. O cliente definiu como baixa prioridade.	Evandro Giovanini
Implementar Layout	Baixa		Não terminado. O cliente definiu como baixa prioridade.	Evandro Giovanini
Implementar Selecao Multipla em CRUDs e corrigir relacionamentos ManyToMany	Alta	6	Terminado	Jorge de Jesus Gomes Leandro	6
Teste de Integração do CRUD LinhaPesquisa	Alta	2	Terminado	Jorge de Jesus Gomes Leandro	2
Corrigir links quebrados e refatorar JSPs	Alta	2	Terminado	Jorge de Jesus Gomes Leandro	2
Rascunho de Relatório da Visita Técnica	Alta	2	Terminado	Jorge de Jesus Gomes Leandro	2
Documento Work Items List	Alta	2	Terminado	Jorge de Jesus Gomes Leandro	2
Documento Risk List	Alta	2	Terminado	Jorge de Jesus Gomes Leandro	2
Documento Project Plan	Alta	2	Terminado	Jorge de Jesus Gomes Leandro	2
Documento Iteration Plan	Alta	2	Terminado	Jorge de Jesus Gomes Leandro	2
Documento Project Plan	Alta	2	Terminado	Jorge de Jesus Gomes Leandro	2

4. Problemas da iteração

Issue	Status	Notes
Criar documentos pendentes	Não terminados	A elaboração da extensiva documentação foi comprometida pelo tempo e concorrência com atividades e avaliações de outras disciplinas.
Internacionalização	Não terminado	A concorrência com atividades e avaliações de outras disciplinas atrasou a entrega da internacionalização.
Upload de PDF	Não terminado	A concorrência com atividades e avaliações de outras disciplinas atrasou a entrega do upload de pdf de publicação.
Desinteresse		O membro Evandro Giovanini desapareceu, não apresentando os resultados, com os quais havia se comprometido voluntariamente.

5. Status da Evolução
- Correção de alguns bugs realizada.
- Internacionalização não concluída.
- Elaboração de documentos não concluída.
- Layout preliminar alternativo apresentado por Henrique Gemignani Passos Lima