Sistema de informações para grupo de pesquisa
Plano de iteração

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]
1. Informações principais

Informações	Data
Início da iteração	31/10/11
Data da reunião	04/11/11
Fim da iteração	07/11/11

2. Principais objetivos

Internacionalização do Software.
Atualização das Documentações.
Definir Casos de Uso.
3. Trabalhos da iteração

Palavras-chave	Prioridade	Pontos	Status	Responsável	Horas Trabalhadas
Login	Alta	5	Terminado	Geraldo	5
Notas Arquitetura	Media	4	Terminado	Samuel	4
Validators	Alta	7	Terminado	Wilson	7
Autenticaçao usuario	Alta	7	Terminado	Geraldo	7
Casos de uso	Media	10	Em processo	Geraldo e Rafael	1
CRUD contribuinte	Alta	5	Terminado	Fernando	5
AJAX (Grupo)	Media	5	Terminado	Henrique	5
Atualizacao docs	Alta	6	Terminado	Jorge	6
Documento Gerente	Media	6	Terminado	Lucas	6
Correcao de bugs	Alta	4	Terminado	Jorge	4
Testes	Alta	2	Terminado	Jorge	2
JSPs	Alta	4	Terminado	Samuel	4
CRUD projeto	Alta	2	Terminado	Fernando	2
Correcao de bugs	Alta	4	Terminado	Henrique	4

4. Problemas da iteracao

Issue	Status	Notes
Criar documentos pendentes	Em processo	Existe um excesso de documentação de casos de uso, por isso será feito em 2 iterações e por todos os integrantes do grupo.

5. Status da Evolucao
## Correção de alguns bugs feita.
## Iternacionalização bem evoluída.
## Criação de documentos pendentes em andamento.