Sistema de informações para grupos de pesquisa
Plano de Projeto

# Introdução
O projeto consiste de um sistema de informações para grupos de pesquisa, ou seja, um sistema que organiza as informações concernentes a grupos de pesquisa, em que será possível visualizar grupos de pesquisa associados a determinadas linhas de pesquisa, documentos, membros associados aos grupos, entre outros.
# Grupo e membros
O grupo de desenvolvimento do sistema consiste de alunos da graduação e pós-graduação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, que cursam a disciplina de Engenharia de Software, MAC0332, no 2º semestre de 2011.
Os membros do grupo são: Lucas R. Colucci, Rafael R. Manzo, Evandro Giovanini, Geraldo C. Zampoli, Henrique G. P. Lima, Jorge J. G. Leandro (pós-graduação), Samuel Plaça, Wilson K. Mizutani e Fernando O. Aluani.
# Práticas do projeto
Usaremos algumas práticas do Desenvolvimento Ágil no projeto, como o Pair programming, modelo de ciclo de desenvolvimento iterativo e incremental e retrospectivas ao final de cada iteração.
Utilizaremos o Processo Unificado Aberto (OpenUP) como metodologia para o desenvolvimento do projeto.
Além disso, usaremos controle de versão e concorrência por meio do sistema Git, com repositório remoto no Github.
# Principais objetivos das iterações

Iteração	Objetivos	Data
I1	Familiarizacao com o projeto / Definir requisitos do sistema / Iniciar desenvolvimento	22/08/11 – 12/09/11
I2	Melhorar classes do BD / Continuar integração BD – Sistema / Desenvolver CRUDs iniciais / Atualizar documentação	12/09/11 – 04/10/11
I3	Finalizar relação de classes do BD / Continuação do desenvolvimento dos CRUDs / Atualizar documentação	04/10/11 – 24/10/11
I4	Começar internacionalização / Adicionar/Atualizar documentos / Correção de bugs / Continuação do desenvolvimento dos CRUDs / Sistema de Login	24/10/11 – 09/11/11
I5	Finalizar internacionalização / Implementar CRUD Contribuinte vs Usuario / Implementar seleção múltipla nos CRUDs e corrigir relacionamentos ManytoMany / Elaborar todos os artefatos do OpenUp / Corrigir bugs / Implementar upload de pdf para publicação	09/11/11 – 11/12/11

# Aprendizado
Aprendemos com o projeto que a prática de alguns conceitos de métodos ágeis, como o pair programming, facilitam o desenvolvimento e aumentam a produtividade do projeto.
Constatamos que a comunicação entre os integrantes do grupo é de suma importância para a rápida e correta evolução do projeto. Além disso, a comunicação com o cliente do sistema também é muito importante, evitando picos de custos associados a correções de levantamento de requisitos inoportunamente.
Por um lado, as trocas de papéis durante o projeto atrasaram significativamente o desenvolvimento, haja vista a necessidade do aprendizado das atribuições do novo papel; por outro lado, o revezamento permitiu que os membros tivessem uma ideia das responsabilidades de cada papel.
O projeto nos levou a adquirir um certo know how em Arquitetura, Projeto e Programação Orientada a Objetos, linguagem Java, frameworks e tecnologias correlatas para desenvolvimento para web, além de conceitos de métodos ágeis e o uso de metodologias para desenvolvimento, como o Processo Unificado Aberto.